# Zapytanie o ofertĘ

**Dotyczy:** Oferta na wymianę pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w postępowaniu do 30 000 euro.

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu**

**Adres Zamawiającego:** 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28

**tel.:** 71 326 51 60

**faks:** 71 326 51 61

**e-mail:** wat@dolnyslask.witd.gov.pl

NIP 897-16-67-142 REGON 932721175

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30

Postępowanie oznaczone jest numerem WAT. 3140.122.2014.OP

Dostawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

## OPIS PrzedmiotU zapytania

Przedmiotem zapytania jestwymiana pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Szczegółowy wykaz prac budowlanych oraz materiałów zawiera załącznik nr 2 do zapytania..

Każdy oferent zobowiązany dokonać wyceny prac po wcześniejszym zapoznaniem się z obiektem.

**Miejsca wykonania prac budowlanych:**

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 28

51-165 Wrocław

## TERMIN i miejsce WYKONANIA usługi/dostawy

Termin wykonania robót:

Rozpoczęcie robót: 20.10.2014 r.

Zakończenie robót: 05.11.2014 r.

## WYKAZ DOKUMENTÓW i oSwiadczeń, JAKIE należy DOSTARCZYĆ wraz z ofertą:

Wraz z ofertą Wykonawca przekazuje:

- zaakceptowany podpisany projekt umowy wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;

- uzupełniony przedmiar na wykonanie pokrycia dachowego z remontem kominów- Wszystkie pozycje załącznika musza być wypełnione

- uzupełniony formularz ofertowy wykonawcy

- wykaz, co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych na łączną kwotę 30 000 zł w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

## WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ W SPRAWIE ZAPYTANIA ORAZ MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w godz. 9:00 - 15:00 jest:

Oktawian Plaskota administrator ds. gospodarczych tel. 71 326 51 60 wew. 87

Oferty można składać w kopercie:

1. na adres siedziby Zamawiającego tj.

**Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu**

ul. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

2. osobiście

w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

na parterze budynku, pok. nr 5,

**Z dopiskiem na kopercie „ Postepowanie przetargowe na wymianę pokrycia dachowego” Numer sprawy WAT. 3140.122.2014. OP.**

Termin składania ofert do 08.10.2014 do godz.12.00. Otwarcie ofert godz.12.15.

## Kryteria wyboru oferty

Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę:

1. Cena całej oferty. 100%

## OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Realizacja prac wymaga zawarcia umowy. Umowa zostanie uzgodniona w oparciu
o projekt stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

**Zamawiający nie dopuszcza udziału w pracach podwykonawców.**

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu bankowego.

Faktury będą wystawiane i dostarczane na adres ZAMAWIAJĄCEGO - płatnika:

 **Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu**

**Ul. Krzywoustego 28**

**51-165 Wrocław**

**NIP 897-16-67-142**

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie firmy, które przesłały oferty w ustalonym terminie drogą elektroniczną.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

## ZałącznikI:

1. Projekt umowy - załącznik nr 1

2. Przedmiar na wykonanie pokrycia dachowego z remontem kominów - załącznik nr 2,

3. Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik numer 3

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych tego samego typu jak przedmiot zamówienia – załącznik numer 4

## ZałączniK nr 1 – PROJEKT UMOWY

Wrocław, dnia ...............2014 r.

U M O W A N R ……………/ 2014

zawarta we Wrocławiu w dniu.............2014 roku, pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego we Wrocławiu zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

1. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - Marka SZMIGLA

2. Główna Księgową – Grażynę JAGODZIŃSKĄ

a przedsiębiorstwem (podać pełną nazwę, KRS oraz NIP) ……………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez (podać imiona, nazwiska
i funkcje osób podpisujących umowę)

1...........................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlano-dekarskie, polegające na remoncie dachu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 28, zgodnie z zakresem roboczym i materiałowym określonym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

2.Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, zabezpieczeniem miejsca robót, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1.Strony ustalają termin wykonania robót następująco:

Rozpoczęcie robót: 20.10.2014 r.

Zakończenie robót: 05.11.2014 r.

2.Przekazanie miejsca i placu robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu przekazania miejsca i placu robót z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

3.Określony w ust. 1 termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu tylko na skutek zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 12 umowy, maksymalnie do dnia 20.11.2014 r.

**§ 3**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………..zł netto (słownie: ), ……….. zł brutto (słownie: ).

2.Strony uznają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy. Wysokość wynagrodzenia obejmuje wszystkie roboty, materiały, narzędzia, sprzęt, transport, przygotowania oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, a także jego uporządkowania po zakończeniu prac i wywiezienie odpadów budowlanych.

3.Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki
i okoliczności, które przy dołożeniu należytej staranności można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

4.W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej, zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

**§ 4**

**Warunki realizacji robót**

1.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy, należytą starannością, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie Budowlanym.

2.Wykonawca oświadcza, iż w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie cenowej i niniejszej umowie. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zapewnia, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac.

4.Prace muszą być wykonane w sposób, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie obiektu, jakim jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

5.Wykonawca jest gospodarzem na terenie miejsca i placu robót, od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. W razie uszkodzenia w trakcie robót mienia stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub zwrócić koszty zakupu nowego wyposażenia.

6.Wykonawca zobowiązuje do wykonania robót bez udziału podwykonawców.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązuje się:

1. protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce i plac robót;
2. umożliwić i wskazać miejsca podłączenia do poboru energii elektrycznej i wody;
3. wyznaczyć i udostępnić na czas trwania robót miejsce do przechowywania podręcznych narzędzi;
4. dokonać odbioru robót;
5. zapłacić umówione wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym w niej terminie.

**§ 6**

**Obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązuje się:

1. zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy;
2. w trakcie całego okresu trwania robót restrykcyjnie przestrzegać zasad BHP, z uwzględnieniem specyfiki obiektu, zgodnie z treścią § 4 ust. 4 i 5;
3. dopilnować, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP i były wyposażone w odpowiedni strój ochronny oraz sprzęt zabezpieczający;
4. ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone z jego winy;
5. przejąć miejsce robót, tymczasowo ogrodzić, właściwie zabezpieczyć i oznakować;
6. zachować należyty ład i porządek na terenie robót;
7. zgłosić zamawiającemu termin zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wziąć w tym odbiorze udział;
8. najpóźniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru robót przedłożyć zamawiającemu pisemną informację, uwzględniającą zakres i sposób wykonanych prac, użytych w ich trakcie materiałów, ich jakości i posiadanych gwarancji;
9. uporządkować i zlikwidować zabezpieczenia w miejscu robót.

**§ 7**

**Odbiór przedmiotu zamówienia**

1.Strony ustalają, że komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

2.Warunkiem niezbędnym do końcowego odbioru będzie zakończenie realizacji całego zamówienia oraz przedłożenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w § 6.

3.Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Na jego podstawie sporządzony zostanie stosowny protokół.

4.Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

5.Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację budynków, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji, obie strony ustalają termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia odbioru.

**§ 8**

**Warunki dokonania rozliczeń**

1.Zapłata za wykonane roboty, będąca przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, płatną przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

2.Faktura będzie wystawiona dla: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław NIP: 897-166-71-42.

3.Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.

4.Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

5.Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.W przypadku wystąpienia zwłoki w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy.

7.Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

**§ 9**

**Odpowiedzialność z tytułu gwarancji**

1.Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlano-dekarską.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem końcowym. Gwarancja na wykorzystane materiały obowiązuje zgodnie z okresami i zasadami gwarancji, udzielonymi przez dostawców i producentów w dokumentach gwarancyjnych.

3.O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

4.Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

6.Nie usunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

**§ 10**

**Odstąpienie od umowy**

1.Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 2, Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i nie zastosowaniu się Wykonawcy do uwag, Zamawiający może również odstąpić od umowy.

3.Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia odbioru wykonanych robót bez uzasadnienia.

4.Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron.

5.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności i przesłane drugiej stronie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia robót nie zakończonych oraz miejsca i placu robót.

7.W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, komisyjna inwentaryzacja i ustalenie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Wykonane roboty i materiały opłacone przez Zamawiającego, uznane będą za jego własność.

**§ 11**

**Zmiana umowy**

1.Zamawiający dopuszcza w uzasadnionej sytuacji zmianę postanowień niniejszej umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w następujących przypadkach i na określonych zasadach:

1. dopuszczalna jest zmiana terminu zamówienia (np. jego wydłużenie z uwagi na niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego czynniki obiektywne – pogoda utrudniająca bądź uniemożliwiająca prawidłową realizację przedmiotu umowy).
2. zmniejszenie zakresu robót lub ich przerwanie z powodu czynników obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (pogoda uniemożliwiająca prawidłową realizację przedmiotu umowy do 15.11.2014 r.).

2.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 8 lit. b), przerwanie robót i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, następuje protokolarny, komisyjny odbiór i inwentaryzacja robót oraz wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane dotychczas prace.

**§ 12**

**Kary umowne**

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3;
2. za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy – za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

3.Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej.

4.Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 13**

**Rozstrzyganie sporów**

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

Kosztorys ofertowy.

...................................... ....................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

## ZałączniK nr 2 – Przedmiar na wykonanie pokrycia dachowego z remontem kominów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| 1 | **KNR-W 4-01 0545-04** | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 32.9 | m | 32.900 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **32.900** |
| 2 | **KNR 2-02 0508-03** | Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 32.9 | m | 32.900 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **32.900** |
| 3 | **KNR-W 2-02 0504-01** | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną Nexler PREMIUM [PYE PV 250 S53 ] - jednowarstwowe | m**2** |  |  |
|  |  | 32.9\*6.1+33.4\*1.5+6.1\*2.8 | m**2** | 267.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **267.870** |
| 4 | **KNR-W 2-02 0616-06 analogia** | Montaz klinow ze styropapy | m |  |  |
|  |  | 84.4 | m | 84.400 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **84.400** |
| 5 | **KNR-W 2-02 0504-03** | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną Nexler PREMIUM ONE [ PYE PV 250 S 53 ] - obróbki z papy nawierzchniowej | m**2** |  |  |
|  |  | 84.40\*0.7 | m**2** | 59.080 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **59.080** |
| 6 | **KNR-W 2-02 0535-04** | Założenie pasów usztywniających o szer. 0.2 m - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 33.6 | m | 33.600 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **33.600** |
| 7 | **KNR 4-01 0535-07** | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nienadajacej sie do uzytku | m**2** |  |  |
|  |  | 2.8\*0.25+15.2\*0.5+32.9\*0.3 | m**2** | 18.170 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **18.170** |
| 8 | **KNR-W 2-02 0514-02** | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m**2** |  |  |
|  |  | 2.8\*0.25+15.2\*0.5+32.9\*0.3 | m**2** | 18.170 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **18.170** |
| 9 | **KNR 0-17 2608-01** | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-kominy | m**2** |  |  |
|  |  | 7.87 | m**2** | 7.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.870** |
| 10 | **KNR 0-17 2608-04** | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie-kominy | m**2** |  |  |
|  |  | 7.87 | m**2** | 7.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.870** |
| 11 | **KNR-W 2-02 0602-02** | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno zemulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa-czapy kominowe Krotność = 2 | m**2** |  |  |
|  |  | 2.52 | m**2** | 2.520 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.520** |
| 12 | **KNR 0-17 2609-06** | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -kominy | m**2** |  |  |
|  |  | 7.87 | m**2** | 7.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.870** |
| 13 | **KNR 0-17 2609-06** | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - nalozenie drugiej warstwy kleju | m**2** |  |  |
|  |  | 7.87 | m**2** | 7.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.870** |
| 14 | **KNR 4-01 1204-03** | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m**2** |  |  |
|  |  | 7.87 | m**2** | 7.870 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.870** |
| 15 | **KNR 4-01 0820-02 analogia** | Przykrecenie płyt OSB twardych na ogniomur | m**2** |  |  |
|  |  | 15.2\*0.41+2.8\*0.21 | m**2** | 6.820 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.820** |

## ZałączniK nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres e-mail: ................................................

Numer telefonu:……........................................

Numer REGON:................................................

Numer NIP: ................................................

**Dane dotyczące zamawiającego:**

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Ul. Krzywoustego 28

51-165 Wrocław

NIP 897-16-67-142

**Zobowiązania wykonawcy:**

Nawiązując do Zapytania Ofertowego o zapytaniu ofertowym na remont pokrycia dachu WITD we Wrocławiu oferujemy wykonanie prac, zgodnie z wymogami technicznymi na części powierzchni obiektu zgodnie z załacznikim numer 2 za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)\*

\* w przypadku oferentów nie będących podatnikami VAT wypełniają pozycję netto równą brutto, a w poz. VAT wpisują „nie dotyczy”

**Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfiką warunków zamówienia i obiektem oraz odbyłem wizję lokalną budynku, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że zgadzam się na warunki zamówienia, postanowienia umowy oraz zakresem prac.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZałączniK nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych tego samego typu jak przedmiot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa roboty budowlanej | Nazwa zamawiającego | Kwota brutto wykonanych prac |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)